ASTRO SYSTEMS

Cronograma de Mejoras — Actividad #2

| Proyecto | Sistema Administrador de Puertas de Seguridad a Nivel Universitario (AstroSystems) |
| --- | --- |
| Actividad | Propuesta de Mejoras al Sistema — Ingeniería de Software Aplicada III |
| Equipo | Carlos Sánchez, Asbel Johnson, Ángel Villarreal, Jesús Pérez — Grupo 9GS231 |
| Duración estimada | 14 de septiembre – 5 de diciembre de 2026 (12 semanas, fin de semestre) |

Detalle del cronograma

| Fecha | Fase | Actividades | Responsable(s) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 – 18 sep | Planificación y diseño técnico | - Revisión del documento de propuesta de mejoras - Diseño de la tabla password_reset_tokens - Diseño del flujo "Olvidé mi contraseña" (backend/frontend) - Configuración del servicio de correo (SMTP / JavaMailSender) | Carlos Sánchez | Diseño técnico y diagrama de secuencia validados |
| 21 – 25 sep | Recuperación de contraseña — backend (Alta) | - Endpoint POST /api/auth/forgot-password - Endpoint POST /api/auth/reset-password - Generación y validación del token de un solo uso (15 min) - Envío de correo con el enlace de recuperación | Carlos Sánchez, Jesús Pérez | Backend de recuperación de contraseña funcional |
| 28 sep – 2 oct | Recuperación de contraseña — frontend (Alta) | - Pantalla "Olvidé mi contraseña" - Pantalla "Restablecer contraseña" - Integración con los endpoints del backend - Pruebas del flujo completo de extremo a extremo | Ángel Villarreal, Carlos Sánchez | Flujo de recuperación de contraseña 100% funcional |
| 5 – 9 oct | Protección de rutas (Alta) | - Protección de rutas HTML a nivel de servidor (no solo checkAuth en JS) - Validación de sesión/rol antes de servir páginas internas - Pruebas de acceso directo a URLs sin sesión | Carlos Sánchez | Páginas internas protegidas también del lado del servidor |
| 12 – 16 oct | Endurecimiento del login (Alta) | - Límite de intentos fallidos de login (bloqueo temporal) - Mensaje de error genérico unificado (usuario/contraseña incorrectos) - Registro de intentos bloqueados en auditoría | Carlos Sánchez, Ángel Villarreal | Login protegido contra fuerza bruta y fuga de información |
| 19 – 23 oct | Corrección de bugs detectados (Alta) | - Conectar el botón "Ver credenciales de prueba" del login (no tiene JavaScript asociado) - Corregir los enlaces del Dashboard "Ver Cambios" y "Ver Accesos" para que apunten a auditoria.html en vez de las páginas viejas con datos de prueba hardcodeados - Eliminar o archivar auditoria-login.html y auditoria-cambios.html (duplicados obsoletos) - Quitar la edición manual del campo ID en el formulario de Editar Usuario (debe ser de solo lectura) | Carlos Sánchez, Jesús Pérez | Sistema sin datos falsos visibles y sin campos editables indebidos |
| 26 – 30 oct | Usabilidad del login (Media) | - Opción "Recordar usuario" - Invalidación de caché tras cerrar sesión (Cache-Control: no-store) - Botón para limpiar/cancelar el formulario de login | Asbel Johnson, Ángel Villarreal | Inicio de sesión más cómodo y consistente |
| 2 – 6 nov | Pulido visual — Parte 1 | - Corregir tildes faltantes en todo el sistema (Administración, Auditoría, Código, Página, Información, Ingeniería) - Alojar los íconos de forma local en vez de depender de la CDN externa (tabler-icons) - Unificación de paleta de colores y tipografía | Ángel Villarreal, Asbel Johnson | Textos e iconografía corregidos y consistentes |
| 9 – 13 nov | Pulido visual — Parte 2 | - Revisión de diseño responsive (celular y tablet) - Estados vacíos claros en tablas sin resultados (evitar "Cargando..." indefinido) - Confirmaciones antes de guardar o eliminar registros | Asbel Johnson, Ángel Villarreal | Interfaz visualmente consistente y profesional |
| 16 – 20 nov | Pruebas integrales | - Pruebas funcionales de todas las mejoras implementadas - Pruebas cruzadas entre roles (admin, supervisor, auditor, consultor) - Corrección de errores encontrados | Todos | Sistema estable y validado en todos sus módulos |
| 23 – 27 nov | Documentación final | - Actualización de diagramas UML y del DRS - Actualización del manual de usuario - Preparación de la presentación/exposición | Todos | Documentación del proyecto al día |
| 30 nov – 5 dic | Entrega final | - Últimos ajustes y revisión general - Ensayo de la exposición - Entrega final del proyecto | Todos | Proyecto actualizado, documentado y listo para exposición |

Distribución de responsabilidades

| Integrante | Área principal | Responsabilidades en esta actividad |
| --- | --- | --- |
| Carlos Sánchez | Backend / Seguridad | Recuperación de contraseña, protección de rutas, límite de intentos, envío de correo |
| Jesús Pérez | Backend / Base de datos | Tabla de tokens de recuperación, soporte al flujo de reseteo de contraseña |
| Ángel Villarreal | Diseño UI/UX / Seguridad | Mensajes de error unificados, pulido visual, revisión responsive |
| Asbel Johnson | Diseño UI/UX | Recordar usuario, invalidación de caché, pulido visual, pruebas |

Nota:

Este cronograma cubre las 5 mejoras propuestas en el documento de Actividad #2 (recuperación de contraseña, protección de rutas, límite de intentos, recordar usuario e invalidación de caché), separadas en pasos más pequeños de backend y frontend para repartirlas a lo largo del semestre, y añade dos fases no exigidas por la actividad académica: corrección de bugs detectados al revisar el código actual (botón de credenciales sin funcionalidad, enlaces del Dashboard hacia páginas obsoletas con datos de prueba, campo ID editable indebidamente) y pulido visual general (ortografía, iconografía, estados vacíos y confirmaciones). El cronograma cierra el 5 de diciembre de 2026, junto con el fin del semestre.