UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

LICENCIATURA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DEL SOFTWARE

Ingeniería de Software Aplicada III

Plan de Verificación y Validación de Software (SVVP)

Proyecto: AstroSystems — Sistema de Control de Acceso

Basado en la norma IEEE 1059-1993

Grupo 9GS231 — Carlos Sánchez (líder del equipo), Asbel Johnson, Ángel Villarreal, Jesús Pérez

Docente: Kenia Barsallo

# 1. Propósito del plan de Verificación y Validación (V&V)

Garantizar que AstroSystems, el sistema de control de acceso desarrollado con Spring Boot, MySQL y JavaScript, cumpla con los requisitos funcionales y de seguridad establecidos, en especial el correcto funcionamiento del control de acceso basado en roles (RBAC), la autenticación mediante JWT, el registro de auditoría y el panel de administración, antes de su entrega y evaluación final.

# 2. Alcance

- Validar que la autenticación y autorización basada en JWT y roles (RBAC) funcione correctamente sobre los 8 modelos y 8 controladores del backend.

- Verificar que las anotaciones @PreAuthorize y la configuración de seguridad (SecurityConfig) restrinjan el acceso según el rol del usuario.

- Validar que el registro de auditoría (bitácora de accesos) guarde correctamente cada evento, sin valores nulos en el identificador de administrador.

- Verificar que el panel de administración (dashboard) muestre datos reales obtenidos de los endpoints de la API.

- Confirmar que la documentación del sistema (DRS, manual de usuario, diagramas UML) sea consistente con lo realmente implementado.

## Objetivos específicos del alcance general del proyecto

Incluye:

- Módulo de autenticación y autorización (JWT + RBAC)

- Backend completo: modelos, controladores y lógica de negocio

- Registro y auditoría de accesos

- Panel de administración conectado a la API

- Mejoras de la Actividad #2: recuperación de contraseña, protección de rutas en el servidor, límite de intentos de login, recordar usuario e invalidación de caché

- Corrección de bugs detectados y pulido visual del sistema

- Documentación del sistema: DRS, manual de usuario, diagramas UML y colección de Postman

Excluye:

- Integración con lectores RFID físicos (funcionalidad que estaba documentada pero nunca se implementó, y fue removida de la documentación)

- Exportación de datos (funcionalidad no implementada, removida de la documentación)

# 3. Documentos de referencia

| Documento | Versión/Fecha | Autor |
| --- | --- | --- |
| Documento de Requisitos del Sistema (DRS) — AstroSystems | v1.0 (2026) | Equipo AstroSystems |
| Manual de Usuario — AstroSystems | v1.0 (2026) | Equipo AstroSystems |
| Diagramas UML — AstroSystems | v1.0 (2026) | Equipo AstroSystems |
| Colección de pruebas Postman — AstroSystems | v1.0 (2026) | Equipo AstroSystems |
| Cronograma de Mejoras — Actividad #2 | 2026 | Equipo AstroSystems |
| Norma IEEE 1059-1993 | - | IEEE |
| Guía de Pruebas ISO/IEC/IEEE 29119 | - | ISO/IEC |

# 4. Definiciones, acrónimos y abreviaciones

- V&V: Verificación y Validación

- SVVP: Software Verification and Validation Plan

- RBAC: Role-Based Access Control (control de acceso basado en roles)

- JWT: JSON Web Token

- Bug/Defecto: anomalía detectada en el software

- DRS: Documento de Requisitos del Sistema

- UML: Unified Modeling Language (lenguaje unificado de modelado)

- SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (envío de correo)

- CP: caso de prueba (CP01, CP02, ...)

- RF, M, B, D: prefijos de la tabla de trazabilidad (RF = requisito funcional, M = mejora de la Actividad #2, B = bug corregido, D = documentación)

# 5. Visión general de V&V

Organización:

| Integrante | Área principal | Rol en V&V |
| --- | --- | --- |
| Carlos Sánchez | Backend / Seguridad | Líder del equipo; pruebas de endpoints, seguridad y elaboración del plan |
| Jesús Pérez | Backend / Base de datos | Verificación de la tabla de tokens y del flujo de reseteo |
| Ángel Villarreal | Diseño UI/UX / Seguridad | Inspección de pantallas, mensajes de error y responsive |
| Asbel Johnson | Diseño UI/UX | Pruebas de usabilidad, caché y revisión visual |
| Kenia Barsallo (docente) | Cliente / Evaluadora | Validación final y aprobación |

Cronograma maestro (14 de septiembre – 5 de diciembre de 2026, 12 semanas):

| Fecha | Fase del proyecto | Actividad de V&V | Responsable(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 – 18 sep | Planificación y diseño técnico | Revisión por pares del diagrama de secuencia y de la tabla password_reset_tokens | Carlos Sánchez, Jesús Pérez |
| 21 – 25 sep | Recuperación de contraseña — backend | Pruebas en Postman de forgot-password y reset-password; verificar token de un solo uso y expiración de 15 min | Carlos Sánchez, Jesús Pérez |
| 28 sep – 2 oct | Recuperación de contraseña — frontend | Pruebas de extremo a extremo del flujo e inspección de las pantallas | Ángel Villarreal, Carlos Sánchez |
| 5 – 9 oct | Protección de rutas | Pruebas de acceso directo a URLs sin sesión y con distintos roles | Carlos Sánchez |
| 12 – 16 oct | Endurecimiento del login | Pruebas de bloqueo por intentos fallidos, mensaje genérico y registro en auditoría | Carlos Sánchez, Ángel Villarreal |
| 19 – 23 oct | Corrección de bugs detectados | Pruebas de regresión de cada bug corregido | Carlos Sánchez, Jesús Pérez |
| 26 – 30 oct | Usabilidad del login | Pruebas de Recordar usuario y de Cache-Control tras cerrar sesión | Asbel Johnson, Ángel Villarreal |
| 2 – 13 nov | Pulido visual (partes 1 y 2) | Inspección visual, revisión responsive y verificación de ortografía | Ángel Villarreal, Asbel Johnson |
| 16 – 20 nov | Pruebas integrales | Pruebas funcionales y cruzadas entre roles (admin, supervisor, auditor, consultor); informe de anomalías | Todos |
| 23 – 27 nov | Documentación final | Verificar que DRS, UML y manual coincidan con lo implementado; actualizar este plan | Todos |
| 30 nov – 5 dic | Entrega final | Revisión general e informe final de validación | Todos |

Recursos:

Postman para pruebas de la API, MySQL Workbench, entorno local de Spring Boot, servicio de correo (JavaMailSender/SMTP) para probar el envío de recuperación, y repositorio Git para control de versiones.

# 6. V&V por fase del ciclo de vida

## Fase de requisitos

| Tareas | Revisión de requisitos de seguridad y control de acceso |
| --- | --- |
| Métodos/Criterios | Revisión por pares, checklist de roles y permisos |
| Insumos | Documento de Requisitos del Sistema (DRS) |
| Salidas | Informe de inconsistencias entre requisitos y diseño de roles |
| Recursos | 2 integrantes del equipo, 1 moderador |
| Riesgos | Requisitos de roles ambiguos o incompletos |

## Fase de diseño

| Tareas | Revisión del diseño de roles, del diagrama de secuencia de recuperación de contraseña y de la tabla password_reset_tokens |
| --- | --- |
| Métodos/Criterios | Revisión por pares, inspección de diagramas UML |
| Insumos | DRS, diagramas UML |
| Salidas | Informe de inconsistencias entre el diseño y los requisitos |
| Recursos | 2 integrantes del equipo |
| Riesgos | Diagramas desactualizados respecto a lo implementado |

## Fase de implementación

| Tareas | Verificar @PreAuthorize, SecurityConfig, claims del JWT, registro de auditoría y endpoints de las mejoras |
| --- | --- |
| Métodos/Criterios | Revisión de código por pares, pruebas de endpoints en Postman |
| Insumos | Código fuente en Git, colección de Postman |
| Salidas | Informe de anomalías |
| Recursos | Postman, MySQL Workbench, entorno local de Spring Boot |
| Riesgos | Endpoints sin protección de rol; regresiones al corregir bugs |

## Fase de pruebas y validación

| Tareas | Pruebas funcionales y cruzadas entre los roles admin, supervisor, auditor y consultor; pruebas de regresión |
| --- | --- |
| Métodos/Criterios | Ejecución de los casos de prueba CP01 a CP13 |
| Insumos | Tabla de trazabilidad, sistema corriendo en entorno local |
| Salidas | Informe de anomalías e informe final de validación |
| Recursos | Todo el equipo |
| Riesgos | Poco tiempo en la semana de pruebas integrales |

## Fase de entrega y documentación

| Tareas | Verificar que DRS, manual de usuario y UML coincidan con lo implementado; revisión general antes de la entrega |
| --- | --- |
| Métodos/Criterios | Inspección documental cruzada contra el sistema |
| Insumos | DRS, manual de usuario, UML, colección de Postman |
| Salidas | Informe final de validación aprobado por la docente |
| Recursos | Todo el equipo y la docente |
| Riesgos | Documentación que mencione funciones no implementadas (RFID, exportación de datos) |

# 7. Informes y resultados

- Informe de anomalías (por sprint)

- Informe de avance (semanal)

- Informe final de validación (cierre de semestre)

# 8. Procedimientos administrativos

- Gestión de anomalías: registro y clasificación por severidad (crítica, alta, media o baja).

- Severidad crítica: impide iniciar sesión o rompe el RBAC o la auditoría. Alta: falla una función principal. Media: falla pero existe alternativa. Baja: detalle visual u ortográfico.

- Control de versiones: Git/GitHub.

- Cambios al plan: solicitud a Carlos Sánchez (líder del equipo) o a la docente Kenia Barsallo.

# 9. Aprobaciones

| Nombre | Cargo | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Carlos Sánchez | Líder del equipo, Backend / Seguridad (elabora el plan) |  |
| Jesús Pérez | Backend / Base de datos (revisa) |  |
| Ángel Villarreal | Diseño UI/UX / Seguridad (revisa) |  |
| Asbel Johnson | Diseño UI/UX (revisa) |  |
| Kenia Barsallo | Docente / Cliente (aprueba) |  |

# 10. Análisis de entrada del proyecto

Se revisaron los requisitos funcionales y de seguridad del sistema, la disponibilidad de infraestructura (servidor local, base de datos MySQL) y las herramientas ya utilizadas en el desarrollo antes de seleccionar las técnicas de V&V. Esto permitió definir criterios de calidad enfocados en la correcta implementación del control de acceso y la integridad de los registros de auditoría.

# 11. Selección de técnicas y herramientas

- Postman para pruebas de los endpoints de la API

- Revisiones por pares e inspecciones formales para el diseño de roles y permisos

- Pruebas manuales de autenticación con distintos roles de usuario

- Pruebas de regresión después de cada mejora o corrección de bug

- Pruebas cruzadas entre los roles admin, supervisor, auditor y consultor

# 12. Desarrollo del plan

El plan se estructuró siguiendo la norma IEEE 1059, incorporando cronograma, roles, recursos y criterios de aceptación específicos de AstroSystems. Se estableció un flujo de comunicación entre el equipo de desarrollo, el responsable de documentación y la docente Kenia Barsallo, con Carlos Sánchez como líder del equipo y enlace.

Criterios de aceptación:

- Todos los casos de prueba (CP01 a CP13) ejecutados y con resultado Validado.

- Ninguna anomalía crítica o alta abierta al momento de la entrega.

- Cada rol (admin, supervisor, auditor y consultor) accede solo a lo que le corresponde; los accesos no permitidos son rechazados.

- El token de recuperación de contraseña es de un solo uso y expira a los 15 minutos.

- La documentación (DRS, manual y UML) coincide con lo realmente implementado.

# 13. Análisis de trazabilidad

| Requisito | Caso de prueba | Resultado |
| --- | --- | --- |
| RF1: Autenticación con JWT | CP01 - Iniciar sesión con credenciales válidas | Validado |
| RF2: Control de acceso por rol (RBAC) | CP02 - Acceso denegado a un rol sin permiso | Validado |
| RF3: Registro de auditoría | CP03 - Verificar Id_admin no nulo en la bitácora | Validado |
| RF4: Panel de administración con datos reales | CP12 - Las estadísticas del dashboard coinciden con lo que devuelven los endpoints de la API | Validado |
| M1: Recuperación de contraseña | CP04 - Solicitar enlace y restablecer con token válido; CP05 - Token expirado o ya usado es rechazado | Pendiente |
| M2: Protección de rutas en el servidor | CP06 - Abrir una página interna por URL directa sin sesión | Pendiente |
| M3: Límite de intentos de login | CP07 - Bloqueo temporal tras intentos fallidos; CP08 - Intento bloqueado queda en auditoría | Pendiente |
| M4: Recordar usuario | CP09 - El usuario se rellena al volver a abrir el login | Pendiente |
| M5: Invalidación de caché | CP10 - Botón atrás tras cerrar sesión no muestra páginas internas | Pendiente |
| B1: Bugs corregidos (credenciales, enlaces del Dashboard, ID solo lectura) | CP11 - Regresión de cada corrección | Pendiente |
| D1: Documentación consistente con el sistema | CP13 - Comparar DRS, manual de usuario y UML contra lo implementado | Pendiente |

# 14. Anexos

- Referencias: los documentos listados en la sección 3.

- Anexo A: colección de pruebas de Postman de AstroSystems (v1.0).

- Anexo B: plantilla de informe de anomalías (tabla siguiente).

- Cronograma: ver el cronograma maestro de la sección 5.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID de la anomalía |  |
| Fecha y responsable |  |
| Caso de prueba relacionado |  |
| Descripción |  |
| Severidad (crítica, alta, media, baja) |  |
| Estado (abierta, corregida, verificada) |  |