ASTRO SYSTEMS

Cronograma de Actividades

| Proyecto | Sistema Administrador de Puertas de Seguridad a Nivel Universitario |
| --- | --- |
| Duracion del semestre | 23 de marzo - 11 de julio de 2026 |
| Equipo | Carlos Sanchez, Maziel Camaño, Angel Villarreal, Asbel Johnson, Jesus Perez |

Cronograma general

Detalle del cronograma

| Fecha | Fase | Actividades | Responsable(s) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 mar - 4 abr | Análisis y levantamiento de requerimientos | - Reunión del equipo. - Definición de la idea del proyecto. - Investigación sobre sistemas de control de acceso. - Organización inicial de módulos. | Todos | Idea y objetivos del sistema definidos |
| 7 abr - 18 abr | Documentación y planificación | - Elaboración del DRS. - Definición de requerimientos. - Organización de módulos. - Redacción de documentación. | Maziel Camaño | Documento DRS preliminar |
| 21 abr - 2 may | Diseño visual y prototipos | - Diseño de login. - Diseño del menú principal. - Diseño de usuarios y grupos. - Diseño de auditorias y consultas. - Creación de prototipos. | Angel Villarreal, Asbel Johnson, Carlos Sanchez y Jesus Perez | Prototipo visual del sistema |
| 5 may - 16 may | Diseño y desarrollo de base de datos | - Creación de tablas. - Relaciones entre usuarios, grupos, puertas y áreas. - Diseño de auditorías. - Validación de estructura de datos. | Jesus Perez y Carlos Sanchez | Base de datos estructurada |
| 19 may - 30 may | Desarrollo del sistema - Parte 1 | - Programación del login con JWT. - Validación de credenciales. - Gestión de usuarios. - Búsquedas y filtros avanzados. - Conexión con base de datos mediante Spring Boot. | Carlos Sanchez | Modulos principales funcionales |
| 2 jun - 13 jun | Desarrollo del sistema - Parte 2 | - Gestión de grupos. - Configuración de accesos entre grupos y puertas. - Consultas cruzadas avanzadas. - Integración con base de datos. | Carlos Sanchez y Jesus Perez | Sistema parcialmente funcional |
| 16 jun - 27 jun | Seguridad y auditorias | - Auditoria de login. - Auditoria de cambios (con registro del admin vía JWT). - Restricción de accesos por rol. - Validaciones y seguridad del sistema. | Carlos Sanchez y Jesus Perez | Sistema con auditorias activas |
| 30 jun - 4 jul | Pruebas y correcciones | - Pruebas funcionales. - Corrección de errores. - Validación de módulos. - Optimización del sistema. - Pruebas de accesos y auditorias. | Angel Villarreal, Asbel Johnson y Maziel Camaño | Sistema estable y corregido |
| 7 jul - 11 jul | Documentacion y entrega final | - Organización final del proyecto. - Capturas del sistema. - Revisión del DRS y diagramas UML. - Preparación de exposición. - Entrega final. | Todos | Proyecto finalizado |

Distribución de responsabilidades

| Integrante | Area principal | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Carlos Sanchez | Programación / Backend | Desarrollo del sistema (Spring Boot), lógica de negocio, autenticación JWT, conexión con base de datos MySQL. |
| Maziel Camano | Documentación / Testing | Elaboración del DRS, organización de documentos, revisión del proyecto y pruebas funcionales. |
| Angel Villarreal | Diseño UI/UX / Testing | Diseño visual del sistema, interfaces, experiencia de usuario y pruebas del sistema. |
| Asbel Johnson | Diseño UI/UX / Testing | Apoyo en diseño de interfaces, prototipos, pruebas funcionales y revisión visual. |
| Jesus Perez | Base de datos / Diseño | Diseño de base de datos, relaciones entre entidades, consultas, apoyo en diseño visual e integración con el sistema. |